**FORMULIR PERMINTAAN PERUBAHAN**

***(CHANGES REQUEST FORM)***

**No. Formulir** : **FORM-02**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Deskripsi Perubahan Yang Diusulkan** | **Kondisi Awal** | **Kondisi Yang Diusulkan** | **Tindak Lanjut** | **Tanggal Tindak Lanjut** | **Ket** | **Dokumen Pendukung** |
| 1 | Perubahan jadwal proyek, paket kerja (WBS), dan anggaran. | Jadwal proyek ditulis secara umum dengan lima tahap yaitu analisis kebutuhan, desain, implementasi, testing, finalisasi.  Paket kerja (WBS) dan anggaran sesuai dengan jadwal proyek yang ditulis. | Perincian jadwal proyek dari setiap paket kerja. Berdampak pada perubahan paket kerja (WBS) dan anggaran. | Disetujui | Jumat, 23 Maret 2018 | Perubahan ini dilakukan untuk mempermudah proses kontroling progress pekerjaan setiap anggota tim. | Dokumen RPPL v3.1 |

Surabaya, 22 Maret 2018

Pengusul

Hania Maghfira

Hania Maghfira

Mengetahui,

Manajer Proyek

Hania Maghfira

Hania Maghfira