**Notulensi**

**No. : NOT-03**

**Agenda : Asistensi 1 ke Dosen Pembimbing**

**Hari, tanggal : Senin, 12 Maret 2018**

**Pukul : 08.30 WIB**

**Tempat : IF-108**

Manajer Proyek : Hania Maghfira

Anggota Hadir : Nuzul Ayu Safitri

Aditya Dwi Cahyo

Dokumen pendukung : RPPL v1

**Notulensi:**

Agenda kali ini adalah mengasistensikan progress dokumen RPPL (Rencana Pengembangan Perangkat Lunak) kepada Dosen Pembimbing, yaitu Ibu Sarwosri. Dalam asistensi ini terdapat beberapa masukan, antara lain:

1. Pada Bab 2 bagian model, diberi penjelasan secara umum mengenai model yang digunakan. Penjelasan lebih rinci dibahas pada Bab 4.1.
2. Alat bantu yang dipakai dari tahap analisis sampai testing disebutkan secara rinci dan lengkap. Tentukan bahasa pemrograman OOP atau non OOP, termasuk semua metode-metode yang digunakan selama proses pengerjaan proyek.
3. Dokumentasi perangkat lunak dibuat, dokumentasi tersebut yaitu notulensi, form perubahan, dan semua laporan.
4. WBS (Work Break down Structure) dibuat bagan juga, disertakan yang dalam bentuk tabel juga. Acuan pembuatan WBS adalah timeline.
5. Timeline proyek ditampilkan secara rinci, dalam tampilan gant chart atau view bar. Semua penjelasan dan pernyataan yang ada juga ditampilkan untuk melihat sequencenya. Cantumkan juga *milestone* dari timeline proyek. Sinkronkan dengan metode proses yang ditentukan.
6. Aspek keahlian dibagi sesuai dengan keahlian masing-masing *role.*
7. Anggaran biaya menggunakan perhitungan Cocomo dan ABC.

Setelah asistensi, masing-masing anggota tim langsung memperbaiki hal-hal yang telah ditentukan.

Surabaya, 12 Maret 2018

Notulen

Hania Maghfira

Mengetahui,

Manajer Proyek

Hania Maghfira