**Notulensi**

**No. : NOT-04**

**Agenda : Rapat 2**

**Hari, tanggal : Jumat, 16 Maret 2018**

**Pukul : 13.30 WIB**

**Tempat : Laboratorium Alpro**

Manajer Proyek : Hania Maghfira

Anggota Hadir : Nuzul Ayu Safitri

Aditya Dwi Cahyo

Dokumen pendukung : Folder Dokumenter, Laporan perubahan, Usecase diagram

**Notulensi:**

Agenda rapat kali ini membahas tentang:

1. Progress pekerjaan
2. Perubahan kebutuhan

Pembahasan pertama, masing-masing anggota tim telah melaksanakan tugas sesuai dengan pembagiannya. Manajer Proyek membuat dokumen RPPL, *analyst* membuat diagram-diagram yang dibutuhkan, desainer membuat tampilan UI, dan dokumenter telah membuat dan mempersiapkan format pendokumentasian. Format tersebut disimpan didalam folder Dokumenter.

Pembahasan kedua mengenai perubahan user dalam SIMUSIK. Awalnya, user yang telah ditentukan berjumlah dua yaitu admin dan pengguna umum. Namun, setelah dipertimbangkan oleh analis, user yang terlibat menjadi tiga orang yaitu admin, pengguna umum, dan anggota. Dimana user anggota merupakan spesialisasi dari user pengguna umum. Hak akses admin tidak mengalami perubahan. Sedangkan untuk hak akses pengguna umum berubah hanya dapat melakukan pendaftaran sebagai anggota UKM, membuat akun, melihat inventaris, informasi kegiatan, dan jadwal UKM. Sedangkan user anggota memiliki hak akses yang sama dengan pengguna umum, ditambah dengan hak akses untuk mengelola akun, melihat inventaris, meminjam inventaris, dan melakukan pendaftaran kegiatan UKM.

Setelah rapat, masing-masing anggota tim langsung memperbaiki hal-hal yang telah ditentukan.

Surabaya, 16 Maret 2018

Notulen

Hania Maghfira

Mengetahui,

Manajer Proyek

Hania Maghfira