**Notulensi**

**No. : NOT-05**

**Agenda : Rapat 3**

**Hari, tanggal : Jumat, 23 Maret 2018**

**Pukul : 20.00 WIB**

**Tempat : Laboratorium RPL**

Manajer Proyek : Hania Maghfira

Anggota Hadir : Nuzul Ayu Safitri

Aditya Dwi Cahyo

Dokumen pendukung : Folder Dokumenter, Laporan perubahan, dokumen RPPL v.3

**Notulensi:**

Agenda rapat kali ini membahas tentang:

1. Perubahan Dokumen RPPL
2. Target progress Milestone 1 (minggu ketiga)
3. Target minggu keempat

Pembahasan pertama, perubahan dokumen RPPL meliputi perubahan pada jadwal perencanaan, paket kerja (WBS) dan anggaran. Jadwal perencanaan dibuat lebih mendetail lagi sehingga lebih mudah dalam mengontrol progress setiap minggu. Perubahan jadwal perencanaan ini juga berdampak pada perubahan paket kerja (WBS) dan anggaran.

Pembahasan kedua, mengenai target progress Milestone 1 yang jatuh tempo pada tanggal 25 Maret 2018. Seluruh anggota tim diberikan tanggung jawab terhadap paket kerja yang telah ditentukan dan harus selesai pada tanggal 25 Maret 2018. Anggota tim yang telah menyelesaikan tugasnya harus membantu anggota tim lain dalam menyelesaikan tanggung jawabnya.

Pembahasan ketiga mengenai target progress pada minggu keempat, yaitu berfokus pada pembuatan UI untuk masing-masing pengguna (admin dan pengguna) dimana seluruh anggota tim bertanggung jawab dalam pengerjaan ini.

Setelah rapat, masing-masing anggota tim langsung melanjutkan pekerjaan yang telah disepakati.

Surabaya, 23 Maret 2018

Notulen

Hania Maghfira

Mengetahui,

Manajer Proyek

Hania Maghfira